附件3

| 2020年度预算项目绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2020年提前下达福彩公益金——维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施部门 | 柳州市按摩医院 |  |  |  |  |  |  |
| 资金总额 | 资金来源 |  | 金额（万元） |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 30.00 |  |  |  |  |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  | 其中: 中央 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  |  |  |  |
|  | 政府性基金 |  | 其中: 中央 |  |  |  |  |
|  |  |  | 自治区 |  | 30.00 |  |  |
|  | 其他资金 |  | —— |  |  |  |  |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | 完善细化门头设计方案； 按照政府采购流程委托代理机构完成项目的招标工作确定施工单位； 年内按合同要求完成验收结算。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目起始时间 | 2020年1月15日 |  | 项目终止时间 |  | 2020年12月31日 |  |  |
| 项目实施进度安排 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效目标 | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 自评得分（满分100分） |  | 100 |  | 预算执行率%（10分） |  | 100% |  |
| 项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 | 未完成的原因 | 指标得分 |
|  | 产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分） | 产出数量 | 根据合同条款严格按照施工图纸及工程量清完成全部施工内容。 | 按合同条款完成目标工程进度。 | 已完成 |  | 20 |
|  |  | 产出质量 | 工程质量符合国家现行标准 | 工程质量达到合格标准 | 已完成 |  | 10 |
|  |  | 产出时效 | 合同工期 | 按合同要求按时开工、及完成项目的竣工验收。 | 已完成 |  | 10 |
|  |  | 产出成本 | 工程项目成本核算 | 项目竣工验收后结算成本不超过合同价款。 | 已完成 |  | 10 |
|  | 效果指标（30分） | 经济效益 | 医疗业务收入 | 不低于400万元 | 已完成 |  | 30 |
|  |  | 社会效益 | 保障残障人员就业，提升残障人员的安全感、幸福 | 优先安排盲残人员就业 | 已完成 |  |  |
|  |  | 生态效益 | 消除安全隐患，降低综合能耗 | 年均综合能耗低于往年同期 | 已完成 |  |  |
|  |  | 可持续影响 | 满足人民群众日益增长的健康服务需求 | 优/长期 | 已完成 |  |  |
|  | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象综合知晓率 | 不低于90% | 已完成 |  | 10 |
|  |  |  | 服务对象满意度 | 不低于90% | 已完成 |  |  |

备注：1.预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2.定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值╳该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%]】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0]】，得指标分值的60%-0。